# PROTOCOL PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA PLURIANUAL D’INVERSIONS EN EDIFICIS EXISTENTS A LA UPC.

0.  PRELIMINAR

La planificació d’inversions en edificis existents es formalitzarà en un pla plurianual d’inversions.

Amb l’elaboració d’aquest pla plurianual d’inversions es pretén determinar les actuacions en els edificis de la UPC i compassar la seva execució a les disponibilitats pressupostàries per tal d’aconseguir disposar a cada campus dels edificis i espais necessaris segons uns estàndards definits, atenent a les seves especificitats i als usos variables en el temps, tot prioritzant les unitats més desafavorides. No es consideren dins aquest pla les inversions no associades estrictament a edificis, com ara mobiliari, equips electrònics o estacions de treball.

Com a punt de partida, considerem com a inversions, a efectes d’aquest document, totes les obres i instal·lacions a realitzar en edificis existents a la Universitat.

La construcció de nous edificis, amb finançaments específics, es planificaran en funció d’aquests.

La planificació haurà de contenir els elements d’autoadaptació davant els canvis que s’operen (canvi de normativa, noves necessitats, etc.), en base a un procés de realimentació (feed-back) sobre els resultats aconseguits, que permeti plantejar noves alternatives.

Els criteris de prioritat seran objectius i específics per cada àmbit, prevalent o ponderant en el seu cas uns àmbits respecte d’altres (com el de compliment de la normativa, etc.).

Així mateix, es tindran en compte certs valors de referència u objectius a assolir en quant a distribució i confort d’espais, així com les necessitats derivades de projectes o plans institucionals acadèmics.

També es considerarà l’existència de finançament específic total o parcial.

1.  ÀMBITS D’APLICACIÓ

Per elaborar el Pla s’haurà d’analitzar els següents àmbits d’aplicació:

1. Compliment de normativa

2. Rehabilitació  d’edificis

3. Accessibilitat

4. Estalvi energètic

5. Sistemes electrònics de seguretat.

6. Remodelacions funcionals

7. Millores i adaptació a noves tecnologies

8. Retolació d’espais

9. Xarxes de veu i dades.

Aquests àmbits s’han relacionat sense ordre de prioritat, i en tot moment s’han de compaginar dins la planificació.

Dins cada àmbit es prioritzaran les actuacions per tal que, atenent un conjunt d’indicadors i, en tot cas, la normativa legal i els criteris generals de la UPC, a més dels requeriments específics dels fons de finançament, es pugui establir una previsió i programació plurianual d’inversions.

Evidentment, algunes actuacions estaran interelacionades i conseqüentment no es podran prioritzar i valorar sense tenir en compte tots els aspectes. Per exemple, les remodelacions funcionals poden comportar actuacions dels àmbits 1, 2 i 3,  i si  s’escau, les actuacions dels àmbits 4, 5, 7, 8, i 9.

Respecte al Pla d’estalvi energètic, la seva prioritat / conveniència dependrà del termini d’amortització de cada actuació i de criteris medioambientals.

1.  COMPLIMENT DE NORMATIVA

L’objectiu és adequar les instal·lacions d’electricitat, gas, calefacció i protecció contra el foc a la normativa vigent, i en tot cas, l’eliminació dels defectes constatats en les inspeccions periòdiques.

També inclou aquells aspectes relacionats amb la correcció i prevenció de riscos laborals.

Per exemple, respecte a la protecció contra el foc, l’objectiu inclou:

- Compliment de la norma NBE-CPI/96 als edificis construïts amb posterioritat a l’entrada en vigor de la norma.

- Compliment de la normativa, dins les possibilitats (la norma no té efectes retroactius), als edificis anteriors a la NBE-CPI/96, però d’acord als Plans d’Autoprotecció del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquest àmbit d’aplicació no inclou les millores d’instal·lacions, en molts casos totalment necessàries, però que formarien part d’altres àmbits (2, 6 i 7).

2.  REHABILITACIÓ D’EDIFICIS

Les actuacions afecten bàsicament a edificis antics i tindran com a objectiu aconseguir uns nivells adequats de:

- Seguretat

- Funcionament i disponibilitat

- Qualitat de materials i acabats

Inclou, entre d’altres, la restauració de façanes, la impermeabilització de cobertes, la substitució d’instal·lacions obsoletes, la millora de les instal·lacions d’enllumenat per aconseguir els nivells adequats, la substitució de fals sostres, els reforços estructurals, i en general, la supressió de les patologies existents als edificis.

L’objectiu final és una posta a zero de manteniment correctiu, per a continuació iniciar un procés de manteniment preventiu dels edificis.

3. ACCESIBILITAT

Actualment disposem d’un Pla director d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques per a tota la UPC.

Aquest pla director contempla les actuacions arquitectòniques, urbanístiques i de senyalització necessàries per adaptar els edificis i els seus entorns a persones amb mobilitat reduïda i/o comunicació reduïda, d’acord a la normativa vigent (CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA).

El Pla estableix actuacions imprescindibles, recomanables i idònies, amb pressupost estimatiu per fases d’execució anuals.

L’objectiu serà, doncs, aconseguir el compliment de la normativa abans de la data límit a l’octubre de 2006. Caldrà potenciar les accions necessàries per aconseguir recursos específics.

4. ESTALVI ENERGÈTIC

L’objectiu és fomentar l’estalvi energètic i l’eficiència energètica, amb la reducció de la despesa, com a continuació del pla d’estalvi energètic iniciat l’any 1992.

La priorització d’inversions estarà lligada a criteris medioambientals i a l’amortització de cada actuació.

5. SISTEMES ELECTRÒNICS DE SEGURETAT

L’objectiu és dotar els edificis i campus de la UPC d’uns sistemes electrònics de seguretat bàsics com son: control d’accessos, sistema d’anti-intrusió i sistema de video-vigilància, per tal de cobrir en part o totalment les següents necessitats:

- Facilitar l’accés als campus i edificis de la universitat en qualsevol ocasió (dia i hora al llarg de tot l’any) a les persones autoritzades.

- Dotar els edificis d’elements electrònics que puguin facilitar el control de la seguretat dels bens mobles i immobles.

- Evitar, en la mesura del possible, la comissió d’actes delictius.

- Donar suport tècnic (senyals d’alarma, imatges, accessos, aparcaments, etc.) als serveis de vigilància contractats, i millorar així la qualitat del servei.

6. REMODELACIONS FUNCIONALS

S’entendran com remodelacions totes les actuacions necessàries per adequar els edificis a les necessitats de funcionament d’acord, en el seu cas, amb els plans funcionals de cada edifici.

S’inclourà, si s’escau,  la continuació dels plans d’actuació existents, i l’inici d’altres.

També s’inclourà la distribució racional dels espais d’acord a les necessitats reals.

7.  MILLORES I ADAPTACIÓ A NOVES TECNOLOGIES

Cal diferenciar 4 apartats:

- Telegestió de les instal·lacions.

- Adequació d’espais i instal·lacions vinculades a les TIC.

- Instal·lacions d’aire condicionat.

- Altres millores.

En alguns casos es tracta d’actuacions no imprescindibles, però totalment convenients si considerem una planificació a mig termini. En d’altres (TIC) es pot tractar d’actuacions de caire més urgent.

L’objectiu, doncs, és avançar l’execució de les millores per equiparar en confort i equipament els edificis.

  - Telegestió de les instal·lacions

Actualment es disposa d’instal·lacions telegestionades al Campus Nord, Terrassa, ETSEIB, EUPM i EUPVG. L’objectiu és completar-les, fins al nivell que es determini, i aplicar-les a la resta de campus.

S’aconseguirà una major fiabilitat de funcionament, la reducció de costos en la conducció de les instal·lacions i un important estalvi energètic.

Les grans remodelacions funcionals haurien d’incorporar-les.

7.2. Adequació d’espais  i instal·lacions vinculades a les TIC

Té com objectiu el compliment de les normes de seguretat física bàsiques per a sales d’ordinadors i aules informàtiques.

En cas d’aules informàtiques, s’ha de complir el reglament de baixa tensió i garantir l’ús de corrent estabilitzat necessari per als equips.

En cas de sales de ordinadors s’ha de garantir aspectes relatius a alimentació elèctrica (estabilitzada i ininterrompuda), climatització (temperatura i humitat), control d’accés, mesures contra incendis o inundacions, i alarmes amb gestió d’aturada d’equips.

7.3. Instal·lacions d’aire condicionat

Té com objectiu ampliar el nombre d’espais amb aire condicionat i fins uns estàndards, per homogeneïtzar, en la mesura del possible, el nivell de confort dels edificis.

7.4. Altres millores

Principalment es refereix a instal·lacions:

- Millora de les instal·lacions existents (freqüentment ampliant el seu abast).

- Noves instal·lacions segons necessitats.

- RETOLACIÓ  D’ESPAIS

L’objectiu és completar la retolació dels edificis, tant exterior com interior, tot seguint les pautes formals de la UPC.

Encara que les actuacions són de poc abast, s’ha diferenciat aquest àmbit d’aplicació ja que no queda inclòs  dins cap dels altres.

L’objectiu, per ordre de prioritat, és el següent:

- Retolació exterior de Centres/edificis

- Retolació interior

- Planta d’accés amb directori general

- Resta de l’edifici

9. XARXES DE VEU I DADES

L’objectiu és adequar les infrastructures de xarxa per tal de garantir la fiabilitat, la velocitat, la seguretat i la flexibilitat de les telecomunicacions. Inclou:

- Xarxa troncal: Renovacions i creixements de les fibres que estructuren la xarxa troncal de la UPC, per tal que s’adeqüin a les noves tecnologies i a l’increment del trànsit. Canalització soterrada de les mateixes.

- Xarxes locals: Infrastructures de cablejat estructurat, o d’altres, que garanteixi la connectivitat a la xarxa de veu i dades de cada espai d’acord amb la seva funcionalitat i segons uns valors de referència establerts. En general les actuacions d’aquesta naturalesa que siguin programables en el temps estaran incloses en les remodelacions funcionals.

2.  PROCÉS PER A L’ELABORACIÓ i MANTENIMENT DEL PLA

Com a punt de partida, els àmbits d’aplicació s’han agrupat en dos blocs, en del procés per a l’elaboració del pla d’actuacions.

| Bloc A | Compliment de normativa Rehabilitació d’edificis. Accessibilitat. Retolació d’espais. Estalvi energètic. Sistemes electrònics de seguretat. Xarxa de veu i dades (troncal) Millores i adaptació a noves tecnologies |
| --- | --- |
| Bloc B | Remodelacions funcionals Xarxa de veu i dades (local) Millores i adaptació a noves tecnologies. |

Els processos per a l’elaboració del pla plurianual, amb indicació dels agents participants i les seves funcions i competències, així com el resum d’accions per a determinats àmbits i processos, es mostren seguidament, així com .el calendari d’actuacions previst fins a l’aprovació del pla plurianual d’inversions en edificacions existents de la UPC.

# Footnotes

Punt 13.1 de “LINIES ESTRATÈGIQUES DE GOVERN I PLA D’ACTUACIÓ 2003-2006 “